# Затверджено

# розпорядження голови

# райдержадміністрації

# від ________________ № ____

# Заходи

щодо підготовки житлово-комунального господарства,  об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 р.р.

| № п/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Підготовка об’єктів теплопостачання |
| 1. | 62 котельних - з них: 21 - газових, 26 - вугільних, 2- електрична; 13 – центральне теплопостачання, у тому числі : районний відділ культури – 11; районний відділ освіти – 28; відділ охорони здоров’я - 10, КП «Первомайськтеплокомуенерго – 13. | червень – вересень | Донцова М.А., Калюжна О.О., Кострова О.П., Алісов Р. В. |
| 2. | Створити необхідні запаси твердого палива для забезпечення роботи будівель соціальної сфери з пічним опаленням в осінньо-зимовий період. Всього необхідно твердого палива - 654,00 тон в т.ч. відділу культури – 167,0 тон, відділу освіти – 400,0 тон; КУ ЦРЛ - 37 тон.; КУ ПРЦПМСД - 50 тон. | липень – вересень | Донцова М.А., Калюжна О.О, Гурова В.М., Ковальчук О. В. |  |
| 3. | Підготовка до експлуатації теплотрас – 6,41 км. | червень – вересень | Донцова М.А., Ковальчук О.В., Алісов Р. В. |
| 4. | Технічний огляд котлів, системи опалення, водопостачання та водовідведення | червень-серпень | Донцова М.А., Калюжна О.О, Алісов Р. В. |
| 5. | Проведення держповірок приборів споживання газу, води, коректорів газу. | червень-серпень | Донцова М.А., Калюжна О.О., Гурова В.М., Ковальчук О.В. Алісов Р.В. |
| 6. | Попаснянська районна централізована бібліотечна система: - провести збільшення лімітів на використання електроенергії бібліотек, які переведені на електричне опалення. ( ф №1, ф№2, ф№7, ф№8)Заключити додаткові угоди з постачальниками електроенергії; проводити випробування пристроїв заземлення (занулення) і ізоляції проводів електричних систем будівель бібліотек на відповідність безпечної експлуатації 1 раз в 2 роки | червень – вересень | Калюжна О.О. |

| 7. | Заміна верхнього поперечного колектора D 159мм L = 4,50м. | липень - серпень2018р. | Начальник дільниці котелень та тепломережі Блановський В.Ф. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Заміна верхніх малих колекторів на конвективної частині котлу № 1 та № 2. Д 159 мм. L=2.40м. | червень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 9. | Заміна труб Д 51мм на вертикальних топкових екранів у кількості 8 шт L =3,26х8 =26,08м | червень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 10. | Ревізія дренажних вентилів Д 32мм у кількості 9 шт. | червень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 11 | Чистка борова димососа на котлі № 1. | червень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 12 | Ревізія засувок Д 50мм у кількості : 5 шт на котлі № 1. Та 4шт на котлі №2. | червень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 13 | Ревізія засувок Д 150 мм у кількості : 2 шт. на котлі № 1. та 2шт на котлі №2. | липень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 14 | Заміна труби конвективної частини Д 28мм L=1110м ,трубу стояка конвективної частини Д 57мм L =3,385 х 16 шт = 54,16м. | липень – серпень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 15 | Ревізія продув очних вентилів Д 32 мм на котлі №2 у кількості 9 шт. | липень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 16. | Ревізія мережевих насосів № 1 ,№2 ( чистка робочого колеса , мастило підшипників). | липень 2018 | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 17. | Ревізія підживлювальних насосів № 1,2,3 чистка робочої турбіни та змащування підшипників. | червень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 18. | Заміна сталевих труб Д 50 мм на вузлі пропуску сілі. L= 8 м. | червень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 19. | Заміна сталевих труб Д 50мм на фільтрах № 11,2,3 L= 60м ,та запірної арматури Д 50мм -6шт. | липень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 20. | Заміна центральної сталевої труби на нагнітанні фільтрів № 1- 3 Д 70мм - 20м. | липень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 21. | Заміна сталевих труб Д 100мм на тепловій мережі по вул. Менделєєва ,4 . L= 210м. | Червень-серпень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 21. | Заміна сталевих труб Д 100мм L =18м. Заміна засувок Д 100мм в кількості 6 шт. в колодязі по вул. Менделєєва ,3,2, | серпень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 22. | Заміна вводу в будинок з сталевої труби Д 100мм L =6м кВ. Сонячний ,10а. | липень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 23. | Заміна сталевих труб Д 150мм на тепломережі по вул. Менделєєва L = 62м. | серпень - вересень 2018р. | Начальник дільниці Блановський В.Ф. |
| 24. | Проектірованя вузлів обліку теплової енергії у кількості 5 шт | квітень- серпень 2018р. | В.о.головного інженера Бовт Ю.М. Зас.начальника Блановський О.В. |
| 25. | Установка вузлів обліку теплової енергії 5 шт. | липень – вересень 2018р. | В.о.головного інженера Бовт Ю.М. Зас. начальника Блановського о.В. |

| 2. Ремонт житлового фонду |
| --- |
| 1. | Підготовка житлового фонду – 306 буд., в т.ч.: м. Попасна – 199 буд. в т.ч. ОСББ – 20 будинків; смт. Комишуваха – 11; м. Золоте – 47; м. Гірське – 31; смт. Тошківка – 18. | квітень – вересень | ПП «Елітжилком», ПП «Центроград-Попасна»,Ткаченко В.Л., Онищенко Ю.І., Зубок Л.С., Невечеря О.М., Губай Н.В., голови ОСББ |
| 2. | вул. Базарна,2, вул. Первомайська, 3, 5а, 50, вул. Спортивна, 3, вул. Суворова, 21 – капітальний ремонт покрівлі | Протягом 2018 року | Підрядна організація |
| 3. | вул. Первомайська, 118, 120 вул. Склозаводська, 31, 33, 41 – капітальний ремонт покрівлі | Протягом 2018 року | Благодійна організація |
| 4. | вул. Первомайська, 169 вул. Базарна, 2 пров. Службовий, 3 – ремонт водопровідних систем | Протягом 2018 року | Директор ПП «Центроград-Попасна» - Ханіна Л.П. |
| 5. | пров. Службовий, 1 вул. Ціолковського, 25, 29 вул. Первомайська, 92 вул. Крилова ,7, вул. Базарна, 2, вул. Ціолковського, 27, 19, вул. Гагаріна, 2 – ремонт покрівлі | Протягом 2018 року | -//- |
| 6. | вул. Первомайська, 118, 120, 147, 153; вул. Ціолковського, 21, 25, 27; вул. Склозаводська, 41 вул. Вокзальна, 26 – ремонт під’їздів | Протягом 2018 року | -//- |
| 7. | Житловий фонд – утеплення підвальних приміщень | Протягом 2018 року | -//- |
| 8. | Житловий фонд – ремонт димогарних труб | Протягом 2018 року | -//- |
| 9. | Житловий фонд – перевірка та прочищення ДВК | Протягом 2018 року | -//- |
| 10. | вул. Крилова, 7 вул. Базарна, 2 вул. Вокзальна, 26 – ремонт цоколів | Протягом 2018 року | -//- |
| 11. | вул. Бахмутська, 4,6,8 вул. Суворова, 9, вул. Шкільна, 3 – поточний ремонт під’їздів | 30.09.2018р | Директор ПП «Елітжитлком» Крайня Ю.С. |
| 12. | вул. Калюжного, 2 вул. Миру, 138, 142, 154, вул. Черешні, 4, вул. Суворова, 7, вул. Бахмутська, 6а вул. Осєдача, 14, вул. Донецька, 1б, вул. Миронівська, 14 – заміна трубопроводу каналізації | 30.06.2018, 31.07.2018 | -//- |
| 13. | Багатоквартирні будинки м-нів ВРЗ та Черемушки – монтаж кришок люків каналізаційних колодязів на прибудинкових територіях | 31.09.2018 | -//- |
| 14. | вул. Миру, 138, вул. Бахмутська, 8, вул. Миронівська, 3а, 5, 10, пров. Стандартний, 4 – поточний ремонт шиферної покрівлі вул. Миру, 152, 154, пл. Героїв, 1, 2, вул. Бахмутська, 8а – поточний ремонт м’якої покрівлі | 31.10.2018 | -//- |
| 15. | вул. Бахмутська, 3, 3а, вул. Миронівська, 4 – ремонт козирків над входом до під’їзду | 31.10.2018 | -//- |
| 16. | вул. Шкільна, 1, 3, вул. Бахмутська, 3, вул. Суворова, 10 – ремонт оголовків ДВК | 31.10.2018 | -//- |
| 17. | вул. Бахмутська, 6, вул. Миронівська, 4 – частковий ремонт фасаду, вул. Суворова, 8, 9, 12, 14 – частковий ремонт штукатурки фасаду | 31.09.2018 | -//- |
| 18. | вул. Миронівська, 3а, 10, 4, 6, 12, 14, вул. Суворова, 15, 19, вул. Черешні, 4, вул. Миру, 148, 150, 152, 154, 157 – монтаж приладів обліку ел.енергії для освітлення сходових клітин | 31.08.2018 | -//- |
| 19. | Квартири у газифікованих багатоквартирних будинках м-нів ВРЗ та Черемушки – перевірка тяги у ДВК перед початком опалювального сезону | 31.10.2018 | -//- |
| 20. | смт. Новотошківка, ремонт покрівлі вул.Партизанська, б.№11 | Травень-червень | Новотошківська ВЦА |
| 21. | смт. Новотошківка, ремонт покрівлі Вул.Партизанська, б.№13 | червень | -//- |
| 22. | смт. Новотошківка, ремонт покрівлі Вул.Партизанська, б.№16 | липень | -//- |
| 23. | смт. Новотошківка, ремонт покрівлі Вул.Партизанська,б.№19 | липень | -//- |
| 24. | смт. Новотошківка, ремонт покрівлі Вул.Соборна,б.№13 | серпень | -//- |
| 25. | смт. Новотошківка, ремонт покрівлі Вул.Соборна,б№14 | серпень | -//- |
| 26. | смт. Новотошківка, ремонт покрівлі Вул.Садова, б.№3 | вересень | -//- |
| 3. Ремонт об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |
| 1. | Підготовка водопровідно-каналізаційної мережі, у т.ч.: ремонт або заміна водопровідних мереж – 4,06 км; | до 01.10.2018р. | КП «Попаснянський районний водоканал» |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання | до 01.10.2018р. | /-/ |
|  | Водопровідних насосних станцій /ВНС/, - 14 од. | до 01.10.2018р. | /-/ |
|  | Каналізаційних насосних станцій /КНС/, - 3 од. | до 01.10.2018р. | /-/ |
|  | Водопровідних очисних споруд /ВОС/, - 1 од. | до 01.10.2018р. | /-/ |
|  | Каналізаційних очисних споруд /КОС/ - 6 од. | до 01.10.2018р. | /-/ |
|  | Водозаборів з поверхневих джерел – 1 од. | до 01.10.2018р. | /-/ |
|  | Водозаборів з підземних джерел (свердловин) – 7 од. | до 01.10.2018р. | /-/ |
| 4. Підготовка газового господарства |
| 1. | Ремонти газового обладнання (колодязів, засувок, контрольно-вимірювальних провідників, станцій, заземлень, ГРП, ШРП та інш.) споруд на газопроводах та газопроводів | II-III квартал | Попаснянська дільниця Лисичанського МУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» Прокопенко О. С. |
| 2. | Уточнити, переглянути і при необхідності внести зміни в загальні схеми газопостачання міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів, а також маршрутні схеми та планшети, враховуючи новозбудовані газопроводи, колодязі суміжних комунікацій, підвали, контрольні труби, ковери. | /-/ | /-/ |
| 3. | Забезпечити обстеження, оцінку технічного стану та паспортизацію газопроводів згідно з нормативними документами і графіку. | /-/ | /-/ |
| 4. | За результатами обстеження технічного стану газопроводів та споруд на них визначити ділянки газопроводів та ділянки, що вимагають заміни і скласти дефектні акти та заходи щодо усунення виявлених недоліків і дефектів. | /-/ | /-/ |
| 5. | Забезпечити протипожежну готовість виробничих будівель і споруд дільниці та інші. | /-/ | /-/ |
| 6. | Поточний ремонт газових колодязів – 63 од.. | III квартал |  |
| 7. | Обстеження обладнань, котельних, об’єктів загального призначення та інш. | II-III квартал | /-/ |
|  | надання актів щодо перевірки димових та вентиляційних каналів ЖКО – 13600; | II-III квартал | /-/ |
|  | надання актів щодо перевірки димових та вентиляційних каналів КПО, об’єктам загального призначення – 457 од. | II-III квартал | /-/ |
| 5. Підготовка автомобільно-дорожнього господарства |
| 1. | Підготовка автомобільного транспорту та дорожніх механізмів, задіяних на зимовому утриманні автомобільних доріг (2 од. - спеціалізованої техніки; 8 од. - шанцевих механізмів (у т.ч. лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) | /-/ | Філія «Лисичанський райавтодор», Комісаренко М. О. |
| 2. | Підготовка транспортної техніки на дорогах комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період – 19 од. (у т.ч. 11 од. - комунальна техніка; 8 од. - залучена додаткова техніка) | /-/ | органи місцевого самоврядування |
| 3. | Поточний (ямковий) ремонт доріг м. Попасна (0,050 тис.м²) | квітень-травень 2018 | Попаснянське КП «СКП» |
| 4. | Придбання посипочного матеріалу (пісок – 0,200 тис.т., сіль – 0,010 тис.т.) | вересень 2018 | -//- |
| 5. | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Герцена у м. Попасна (1,600 тис.м², 1003,847 тис.грн.) | 2018 | Підрядна організація |
| 6. | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по провулку та вулиці Ціолковського у м. Попасна (1,500 тис.м², 750,0 тис.грн.) | 2018 | Підрядна організація |
| 7. | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Спортивна у м. Попасна (3,300 тис.м², 1500,0 тис.грн.) | 2018 | Підрядна організація |
| 8. | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по провулку Стандартний у м. Попасна (2,700 тис.м², 1500,0 тис.грн.) | 2018 | Підрядна організація |
| 6.Підготовка лікувальних закладів |
| 1. | Поточний ремонт закладів охорони здоров’я – 37 од, в тому числі: 3- поліклініки; 3 - стаціонара; 5 - ФАПів; 10 – ФП; 12- амбулаторій | травень-вересень | Гурова В.М., Ковальчук О. В. |
| 2. | Капітальний ремонт /додаткові роботи/ рентгенологічного кабінету поліклініки КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м.Попасна, вул. Первомайська,165. +130000,00грн. | 2018рік | Відділ охорони здоров’я Попаснянської РДА |
| 3. | – Капітальний ремонт харчоблоку КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35 А. +126333,00грн. | 2018рік | Відділ охорони здоров’я Попаснянської РДА |
| 4. | – Капітальний ремонт терапевтичного відділення КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Попасна, вул. Базарна,1. +226088,00грн. | 2018рік | Відділ охорони здоров’я Попаснянської РДА |
| 5. | - Капітальний ремонт вікон головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35 А. – 1215,719тис.грн. /районний бюджет/ | 2018рік | Відділ охорони здоров’я Попаснянської РДА |
| 6. | - Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35 А. – 1477,556 тис.грн. /районний бюджет/ | 2018рік | Відділ охорони здоров’я Попаснянської РДА |
| 7. | - Капітальний ремонт дверей головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35 А. – 1094,718 тис.грн. /районний бюджет/ | 2018рік | Відділ охорони здоров’я Попаснянської РДА |
| 8. | - Капітальний ремонт системи опалення головного корпусу КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35 А. – 2056,456тис.грн. /районний бюджет/ | 2018рік | Відділ охорони здоров’я Попаснянської РДА |
| 9. | - Капітальний ремонт вікон лікарні м. Гірське КУ «Попаснянська ЦРЛ» за адресою: м. Гірське, вул. Гагарна,3 – 1493,405тис.грн. /районний бюджет/ | 2018рік | Відділ охорони здоров’я Попаснянської РДА |
| 10. | - Капітальний ремонт ФАПу с.Катеринвка КУ «Попаснянський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» у сумі 326,590грн. /районний бюджет/. | 2018рік | Відділ охорони здоров’я Попаснянської РДА |
| 7. Підготовка закладів освіти |
| 1. | 34 котельних - з них: 8 - газових, 6 - вугільних, 1- електрична; теплових - 19 | червень – вересень | Донцова М.А., |
| 2. | Створити необхідні запаси твердого палива в осінньо-зимовий період. Всього необхідно твердого палива - 400,0 тон;. | липень – вересень | Донцова М.А., |  |
| 3. | Підготовка 28 навчальних закладів освіти в т. ч.: 21 - ЗОШ; 6 – ДНЗ; 1- Гірська комунальна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | квітень – серпень | Донцова М.А, директора ЗОШ |
| 4. | Поточні ремонти приміщень – 28 шт. | /-/ | /-/ |
| 5. | Капітальний ремонт туалетів ЗОШ с. Лисичанського (880,8 тис. грн..) | /-/ | директор ЗОШ |
| 6 | Капітальний ремонт туалетів Тошківського НВК (582,3 тис. грн..) | /-/ | директор ЗОШ |
| 7 | Капітальний ремонт опорного закладу Гірська БПГ (1299,2 тис. грн..) | /-/ | директор ЗОШ |
| 8 | Капітальний ремонт опорного закладу Золотівська ЗОШ № 5 (769,3 тис. грн..) | /-/ | директор ЗОШ |
| 9 | Реконструкція приміщень Гірської філії опорного закладу Гірська БПГ (2538,0 тис. грн..) | /-/ | директор ЗОШ |
| 10 | Капітальний ремонт Комишуваського НВК ЗНЗ-ДНЗ (ясла-садок) (1674,3 тис. грн..) | /-/ | директор НВК |
| 11 | Капітальний ремонт покрівлі Попаснянського ДНЗ №1 (749,5 тис. грн..) | /-/ | директор ДНЗ |
| 12 | Капітальний ремонт покрівлі Попаснянського ДНЗ №2 (862,6 тис. грн..) | /-/ | директор ДНЗ |
| 13 | Капітальний ремонт туалетів опорного закладу Білогорівська ЗОШ (243,7 тис. грн..) | /-/ | директор ЗОШ |
| 14 | Капітальний ремонт туалетів опорного закладу Золотівської БПГ (660,8 тис. грн..) | /-/ | директор ЗОШ |
| 15. | Перезарядка вогнегасників | /-/ | /-/ |
| 16. | Проведення ревізії газового обладнання на газових міні-котельнях шкіл |  |  |
| 17. | Обробка вогнегасним розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень | /-/ | /-/ |
| 8. Підготовка закладів культури |
| 1. | Створити необхідні запаси твердого палива в осінньо-зимовий період. Всього необхідно твердого палива - 167,0 тон;. | липень – вересень | Калюжна О.О. |  |
| 2. | Підготовка 47 закладів культури, в т.ч.: 20 клубних; 22 бібліотечних; 1 музей; 4 школи мистецтв. | травень – вересень | Калюжна О.О., керівники закладів |
| 3. | Підготовка 12 котельних, в т.ч.: газові міні-котельні – 6 од.; топочні на твердому паливі – 4 од.; електроопалення – 1 од.; газовий котел – 1 од. (РЦБС) | червень – вересень | /-/ |
| 4. | Попаснянський районний краєзнавчий музей Поточний ремонт фасаду будівлі | травень-грудень | Директор РКМ Я.В.Проскурова |
| 5. | Попаснянська районна централізована бібліотечна система 1. Капітальний ремонт будівлі районної бібліотеки за адресою: м. Попасна Луганської області, вул. Первомайська,5а у сумі - 478,090 тис. грн. (місцевий бюджет). 2. Капітальний ремонт системи опалення дитячої бібліотеки – філії № 35 за адресою: м. Попасна Луганської області, вул. Первомайська,5а у сумі - 207,310 тис. грн. (місцевий бюджет). | червень-вересень | Директор РЦБС Попкова О.С. |
| 6. | Попаснянський районний Будинок культури –«Капітальний ремонт у будівлі Попаснянського районного Будинку культури» на загальну суму 1200,000 тис. грн. | /-/ | Директор Змитрович Я.В. |
| 9. Об*єкти енергопостачання |
| 1 | Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від КТП-0210 | 1 квартал | Попаснянський РЕМ |
| 2 | Виконати розчищення траси ПЛ-0,4 кВ від ТП-507 приєд.Орджонікідзе | 3 квартал | Попаснянський РЕМ |
| 3 | Виконати капітальний ремонт КТП-526 | 2 квартал | Попаснянський РЕМ |
| 4 | Усунення неякісних з’єднань проводів ліній | Постійно | /-/ |
| 10. Енергоефективність |
| 1. | Перехід котельних відділу освіти на альтернативне тверде паливо 7 закладів: Золотарівська ЗОШ; Попаснянська ЗОШ №24; Попаснянська багатопрофільна гімназія №25; Малорязанцевський садочок; Білогорівський садочок; Білогорівська ЗОШ; БДЮТ;. | II-III квартал | Донцова М.А. Плохенко Л.М. |

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                          В. Ю. Попова